附件 1

截至 2024 年末发行的新增政府一般债券情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 名 称 | 债券信息 | | | | | | | 债券项目情况 | | | | | | | 备 注 |
| 债 券 名 称 | 债 券 编 码 | 债 券 类 型 | 债券  规模  （万元） | 发行时 间（年/  月/日） | 债券利率  （%） | 债券期限  （年） | 项 目 名 称 | 项 目 所 在 地 区 | 项目总投  资 | | 项目已实  现投资 | | 建 设 进 度 及 运 营 情 况 |
|  | 其中：  债券资  金安排 |  | 其中：  债券资  金安排 |
| 广西国际壮医医院 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2405096 | 一般债券 | 14.60 | 2024/03/08 | 2.53 | 10 | 可转换ICU设备购置项目（自治区配套） | 南宁市良庆区 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 项目计划采购的设备全部完成安装及验收；全部正常投入使用。 |  |
| 广西国际壮医医院 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（五期） | 2405468 | 一般债券 | 975.00 | 2024/11/01 | 2.27 | 7 | 区直公立医院高质量发展示范项目 | 南宁市良庆区 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 项目计划采购的设备全部完成安装及验收，系统软件大部分已完成部署及验收，剩余2个系统正在进行部署及上线，预计2025年内完成验收使用。 |  |